# KalliCode

Definition of Done (DoD)

# 1. Qué significa "Terminado"

Un ticket no se marca terminado por haber escrito el código: se marca terminado cuando puede demostrarse en la Sprint Review, sobre el entorno de demostración y no en local, que cumple sus criterios de aceptación y las condiciones de esta Definición de Terminado. Ambas cosas son necesarias; ninguna reemplaza a la otra.

Esta DoD es la misma para los cinco subproyectos del programa (CodeMapping, Database, Backend, Portal y Testing). Este documento la reproduce completa y agrega, al final, lo que se suma específicamente al trabajo de Backend y de Portal.

# 2. Definición de Preparado (DoR), como puerta de entrada

Antes de comprometer un ticket a un sprint, tiene que tener: descripción clara, criterios de aceptación verificables, dependencias identificadas con el equipo correspondiente, estimación en Story Points y, cuando cruza una frontera entre subproyectos, un contrato acordado por escrito (OpenAPI, esquema SQL o tipos compartidos). Un ticket que no cumple esto no entra al sprint, sin importar cuánta prioridad tenga.

# 3. Definición de Terminado común al programa

Un ticket está terminado cuando se cumplen, todas, las siguientes condiciones:

- Revisión de código: el código está en la rama principal tras un Pull Request aprobado por al menos un revisor. Los cambios que tocan seguridad, RLS, auditoría o pipeline requieren, además, la aprobación del Tech Lead del subproyecto.

- Pruebas en verde: las pruebas unitarias y de integración pasan. La cobertura del módulo tocado no baja de su línea base y, una vez alcanzado el umbral, nunca queda por debajo del 80 % (decisión D17 del programa).

- Calidad estática: el linter y el formateador no reportan errores (ruff y black en Python; eslint y prettier en el portal), y la verificación de tipos pasa (mypy en packages/core y en CodeMapping; tsc --strict en el portal).

- Aislamiento multi-tenant: toda consulta nueva se ejecuta en una sesión con app.tenant_id fijado, y existe una prueba que demuestra que no hay fuga de datos entre dos tenants.

- Cadena de auditoría intacta: las mutaciones de negocio emiten su evento sellado y la verificación de la cadena de auditoría sigue pasando.

- Migraciones versionadas: si el cambio toca el esquema, la migración vive en db/migrations/NNN_*.sql (D06) y queda registrada en core.schema_migrations.

- Log estructurado: todo camino nuevo deja rastro con trace_id, tenant_id y actor.

- Documentación al día: el README y el .env.example quedan actualizados; el escaneo de secretos pasa en verde y no hay secretos en el repositorio.

- Demostrado, no solo codificado: los criterios de aceptación del ticket se muestran funcionando en el entorno de demostración durante la Sprint Review.

# 4. Extensión propia del Backend

Sobre la DoD común, todo ticket de Backend agrega:

- La puerta de integración continua ejecuta ruff, ruff format --check, mypy sobre packages/core y pytest contra un contenedor real de PostgreSQL 16 con pgvector, y bloquea el merge si algo falla.

- gitleaks y semgrep se ejecutan en cada Pull Request y quedan en verde, con cualquier excepción documentada y justificada.

- Toda diferencia respecto al contrato OpenAPI publicado se detecta automáticamente antes del merge.

- Un endpoint nuevo o modificado tiene su prueba de contrato: existe, responde con el código declarado y no rompe los endpoints ya publicados.

- Cuando el ticket toca una consulta que alimenta auditoría, pipeline o consumo, las filas devueltas están tipadas (no dict suelto), de modo que un campo inexistente falla en la verificación de tipos.

- El umbral de cobertura se declara en la configuración del proyecto, arranca desde la línea base medida en el Sprint 1 y sube al cierre de cada sprint; nunca baja.

# 5. Extensión propia del Portal

Sobre la DoD común, todo ticket de Portal agrega:

- La puerta de integración continua ejecuta typecheck (tsc --strict), lint (con react-hooks y jsx-a11y en modo error), pruebas de componente con Testing Library y build, y bloquea el merge si algo falla.

- Toda pantalla o componente nuevo que se comunique con la API tiene su doble de prueba con msw; ninguna prueba de componente depende de la red real.

- Todo control interactivo tiene una etiqueta asociada, es operable por teclado y su contraste cumple WCAG 2.1 AA; la auditoría automática con axe pasa sin violaciones críticas.

- El componente o pantalla se ve y funciona correctamente desde 375 px de ancho, sin scroll horizontal fuera de los contenedores previstos para tablas o código.

- Ningún texto queda incrustado en el componente: toda cadena visible sale del sistema de internacionalización, con sus tres locales (español, inglés y portugués) cubiertos.

- Cada elemento interactivo relevante lleva su atributo data-testid según la convención acordada con Testing; cambiar uno ya publicado se anuncia con un sprint de convivencia.

- Ningún dato de sesión sensible queda en localStorage ni en sessionStorage accesible por script.

# 6. Condición reforzada en hitos del programa

Dos hitos exigen, además de la DoD de cada ticket, una demostración conjunta:

| Hito | Sprint | Qué se suma a la DoD de cada ticket |
| --- | --- | --- |
| M5 — Producto completo y observable | S10 | El portal se demuestra accesible y responsive en tres anchos, con axe sin violaciones críticas; las doce vistas están en los tres idiomas sin cadenas en español fuera de lugar |
| M6 — Release GA | S12 | UAT aceptado por los seis roles; documentación de usuario publicada en tres idiomas; auditoría final de accesibilidad y responsive superada; humo de release en verde |

# 7. Qué no basta para llamar "terminado" a un ticket

Estas situaciones, aunque frecuentes, no cumplen la DoD por sí solas:

- El código se compila y pasa al computador de quien lo escribió, pero no se demostró en el entorno de demostración.

- Las pruebas pasan, pero la cobertura del módulo bajó respecto a su línea base.

- La funcionalidad existe, pero la consulta nueva no tiene una prueba de no-fuga entre tenants.

- La pantalla se ve bien en escritorio, pero no se probó a 375 px ni con axe.

- El Pull Request está aprobado, pero el cambio toca RLS o auditoría y no pasó por el Tech Lead.

# 8. Pendientes por confirmar

- Herramienta y frecuencia exacta con que se mide y publica la línea base de cobertura de cada módulo.

- Quién, dentro del equipo real de cuatro personas, cumple el rol de Tech Lead de cada subproyecto a efectos de esta DoD.

- Fecha en que Testing publica el CI/CD compartido de la plataforma, del que hoy Backend y Portal dependen con un workflow propio mientras tanto.