# KalliCode

Documento de Retrospectivas

# 1. Qué es y qué no es este documento

Este documento no contiene actas de retrospectivas ya realizadas: el plan es de respaldo para el inicio del proyecto y ningún sprint se ha ejecutado todavía. Es el marco con el que se conducirá cada retrospectiva semanal: qué se revisa siempre, qué formato se usa, qué riesgos hay que volver a mirar y en qué se pone especial atención según el sprint. La plantilla de acta (sección 6) es la que se completa cada viernes, sprint a sprint.

# 2. Cadencia y participantes

La Retrospectiva dura 30 minutos y se hace los viernes, después de la Sprint Review (45 min) y en el mismo día que el Daily y el cierre de sprint. Participan los cuatro integrantes del equipo (Backend y Portal en conjunto, porque comparten hitos y dependencias); si un impedimento cruza hacia otro subproyecto del programa, se anota para llevarlo al Scrum de Scrums del miércoles siguiente, no se resuelve en esta reunión.

# 3. Formato de cada retrospectiva

Formato propuesto (a ajustar con el equipo o el docente si el ramo exige uno específico):

- Revisar los números (5 min): las métricas de proceso comunes (sección 4) y las específicas de cada subproyecto (sección 5), comparadas contra su objetivo.

- Qué funcionó / qué no / qué probar (15 min): cada integrante aporta uno o dos puntos por columna; se agrupan los que se repiten.

- Revisar riesgos vigentes (5 min): de la lista de la sección 7, cuáles subieron o bajaron de probabilidad e impacto esta semana, y si alguno se puede cerrar.

- Acciones (5 min): máximo tres acciones nuevas por retrospectiva, cada una con responsable y fecha, registradas en la plantilla de la sección 6. Una acción que se repite sin resolverse dos retrospectivas seguidas se escala como impedimento en el Daily siguiente.

# 4. Métricas de proceso comunes

| Métrica | Objetivo | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Velocidad (SP completados) | 24–30 SP por sprint, con desviación inferior al 20 % respecto al compromiso | Tablero del sprint |
| Compromiso cumplido | ≥ 85 % de los tickets comprometidos terminados según la DoD | Tablero del sprint |
| Tiempo de ciclo del PR | ≤ 24 h desde apertura hasta merge; primera respuesta ≤ 4 h | Métricas del repositorio |
| Cobertura de pruebas | Creciente en cada sprint; 80 % global y 95 % en seguridad y auditoría al Sprint 12 | Informe de cobertura del CI |
| Defectos escapados | 0 bloqueantes y ≤ 2 altos por sprint detectados después de la Review | Registro de defectos |
| Hallazgos de auditoría cerrados | 100 % de bloqueantes y altos cerrados al final del Sprint 4 (ver nota) | Anexo de trazabilidad |
| Deuda técnica declarada | No crece dos sprints consecutivos | Registro de deuda |
| Estabilidad del CI | ≥ 95 % de ejecuciones verdes en la rama principal; 0 pruebas en cuarentena sin ticket | Historial del CI |

# 5. Métricas específicas por subproyecto

### Backend

| Métrica | Objetivo | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Endpoints con prueba de contrato | 79 de 79 al cierre del Sprint 10 (línea base: 0) | Informe de schemathesis sobre los dos OpenAPI en el CI |

### Portal

| Métrica | Objetivo | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de pruebas de componente | ≥ 70 % al Sprint 6 y ≥ 80 % al Sprint 10; cliente de API, capa de servicios y RBAC por encima del 90 % (línea base: 0 %) | Informe de cobertura de Vitest en el CI |
| Vistas con prueba E2E por rol | 12 de 12 al Sprint 10, con al menos dos roles por vista (línea base: 0) | Suite de Playwright de Testing sobre la convención data-testid |
| Violaciones de axe | 0 críticas y 0 graves desde el Sprint 5 en las doce vistas y tres anchos; 0 moderadas al Sprint 10 | Auditoría de @axe-core/playwright en el CI |
| Tamaño del paquete inicial | ≤ 180 kB (login) y ≤ 280 kB (tablero) comprimido con gzip, puerta de merge desde el Sprint 11 | Informe de tamaño de la construcción de Vite en el CI |
| LCP e INP | LCP ≤ 2,0 s e INP ≤ 200 ms en el percentil 75, red simulada 4G | Lighthouse en el CI y web-vitals en telemetría |
| Cadenas sin clave de internacionalización | 0 al Sprint 10 (línea base: unas 45 cadenas incrustadas en nueve vistas) | Regla de linter y prueba de render en inglés |
| Errores capturados por el ErrorBoundary | ≤ 0,5 % de las sesiones desde el Sprint 6, ninguno recurrente sin ticket | Telemetría de errores, agrupada por componente y trace_id |

# 6. Plantilla de acta

Sprint N  [fecha]

Asistentes:

Métricas de esta semana (comparadas contra el objetivo):

- Velocidad:

- Compromiso cumplido:

- Cobertura de pruebas:

- Defectos escapados:

- [métricas específicas del sprint, si aplica]

Qué funcionó:

Qué no funcionó:

Qué se prueba el próximo sprint:

Riesgos revisados (de la sección 7):

- [ID] — [subió / bajó / igual / cerrado] y [nota breve]

Acciones (máximo 3):

1. [acción] — responsable: [nombre] y fecha: [fecha]

2.

3.

Acciones de la retrospectiva anterior y estado:

# 7. Riesgos a revisar en cada retrospectiva

Los riesgos completos, con su mitigación detallada, están en el capítulo 9 de cada plan Scrum. Esta es la lista compacta para revisar en retrospectiva si algo cambió de probabilidad, impacto, o si ya se puede dar por cerrado.

### Backend

| ID | Riesgo | Prob. / Impacto |
| --- | --- | --- |
| BE-R1 | El orquestador es el mayor bloque de trabajo nuevo del programa y está en el camino crítico del hito M3: si no recorre las etapas de diseño y build antes del Sprint 6, el hito no se puede demostrar y arrastra a Testing, que necesita el pipeline vivo para su... | Alta / Crítico |
| BE-R2 | Dependencia de Database para los dos roles de base de datos: sin un rol con BYPASSRLS y otro sujeto a RLS no hay configuración con la que el sistema sea a la vez funcional y aislado, y el hallazgo bloqueante BE-F01 no se puede cerrar en el Sprint 1. | Media / Crítico |
| BE-R3 | Dependencia de Database para el CHECK del tier: BE-F10 requiere una migración del esquema, no un parche en la API, y mientras no exista toda la contabilidad de coste por tier y la métrica de escalado siguen siendo falsas. | Media / Alto |
| BE-R4 | Dependencia de CodeMapping para la capa de consulta del grafo: seis de las 21 plantillas reciben subgrafo o grafo en su contrato de entrada, y sin cliente de grafo las etapas de diseño, build, QA y seguridad se ejecutarían a ciegas o con contexto degradado. | Alta / Alto |
| BE-R5 | Coste e imprevisibilidad del LLM: sin presupuesto por tenant, sin interruptor de circuito y con un 4xx de configuración tratado como caída del proveedor, un error de una API key desvía todo el tráfico al tier más caro y el coste real de un sprint de pruebas... | Alta / Alto |
| BE-R6 | Inyección de prompts: el título y la descripción de un ticket llegan de un Jira o de un repositorio de GitHub del cliente, y la salida del modelo gobierna el alcance del cambio (scope_paths), el tier de las etapas siguientes y el cierre por duplicado. | Media / Crítico |
| BE-R7 | Migración de la bóveda a Key Vault: hoy los secretos están en Redis en claro y las referencias persistidas en core.connections apuntan a ese espacio de nombres; mover el almacén con conexiones ya activas puede dejar webhooks sin secreto de verificación y ro... | Media / Alto |
| BE-R8 | Pérdida de mensajes durante la transición a at-least-once: al dejar de confirmar los mensajes fallidos, los manejadores que no son idempotentes empiezan a duplicar efectos, y el normalizador ya tiene una carrera conocida que crea tickets duplicados. | Alta / Alto |
| BE-R9 | Exposición de /internal/v1: los doce endpoints que crean jobs, cambian estados, firman pasos y autorizan despliegues cuelgan del mismo objeto ASGI y del mismo puerto que el portal, con la misma clave de firma. Un error de configuración del ingress los publi... | Media / Crítico |
| BE-R10 | Contención del pool de conexiones al converger el grafo: las consultas recursivas de impacto entrarían en el mismo pool de diez conexiones y bajo el mismo statement_timeout que el tráfico del portal, y el impact-preview se dispara con cada tecla del usuario... | Alta / Alto |
| BE-R11 | Deuda de pruebas acumulada: el subproyecto llega con 0 % de cobertura y 3.900 líneas de routers y workers. Escribir la suite completa consumiría más capacidad de la disponible, y renunciar a ella reintroduce los defectos que este plan cierra. | Alta / Medio |

### Portal

| ID | Riesgo | Prob. / Impacto |
| --- | --- | --- |
| PT-R1 | El contrato de la API cambia después de congelarse, o los campos que hoy divergen (§9.11 y §7.6) no se corrigen a tiempo, y el portal arrastra las divergencias de PT-F09 más allá del Sprint 4 | Media / Alto |
| PT-R2 | La cookie HttpOnly para el refresh token depende de Backend y puede no llegar en el Sprint 2, dejando PT-F02 mitigado pero no cerrado | Media / Alto |
| PT-R3 | El volumen de pantallas pendientes excede la capacidad: faltan 242 elementos de interfaz respecto al wireframe y el asistente de onboarding es, por sí solo, el bloque más grande del plan | Alta / Alto |
| PT-R4 | La migración a TanStack Query toca las doce vistas en un solo sprint y puede desestabilizar pantallas que hoy funcionan | Media / Alto |
| PT-R5 | La accesibilidad y el responsive son deuda que crece con cada pantalla nueva: siete pantallas construidas antes de la base los duplicarían | Alta / Medio |
| PT-R6 | No hay diseñador ni redactor dedicado en el equipo de cuatro personas, y faltan textos definitivos en tres idiomas | Alta / Medio |
| PT-R7 | Este equipo de cuatro personas es el único que produce interfaz para todo el producto, y cualquier necesidad nueva de pantalla —de Backend, de Testing o comercial— compite con el plan | Media / Alto |
| PT-R8 | El portal depende del CI, de los fixtures y de la suite E2E de Testing, y un retraso allí deja las remediaciones sin la prueba que este plan exige para cerrarlas | Media / Medio |
| PT-R9 | El entorno de demostración no está estable a tiempo y los criterios de aceptación se demuestran en local, contra lo que exige la Definición de Terminado | Media / Medio |
| PT-R10 | Los tres endpoints que el wireframe exige y aún no existen —GET /plans, POST /audit/exports y el estado real del grafo— llegan tarde y dejan pantallas a medias en los sprints 7 a 9 | Media / Medio |

# 8. Calendario de retrospectivas y foco sugerido

| Sprint | Semana | Hito | Foco sugerido de la retrospectiva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3–7 ago | — | Cómo quedó el andamiaje de pruebas y de CI recién creado en ambos subproyectos; si las tres fugas cross-tenant del Backend y los dos defectos del Portal (Expediente y fallo silencioso) se cerraron sin arrastre. |
| 2 | 10–14 ago | M1 — Base ejecutable y verificable | Si el hito M1 se demostró tal como se planeó; cómo se resolvió la coordinación del contrato de logout entre Backend y Portal, que se acordó en este mismo sprint. |
| 3 | 17–21 ago | — | Riesgo BE-R2 (roles de base de datos de Database) y BE-R3 (CHECK del tier): si las mitigaciones con script propio y bandera de configuración siguieron funcionando o si tocó ajustar el plan. |
| 4 | 24–28 ago | — | Riesgo PT-R4 (migración a TanStack Query en las doce vistas de una vez): si desestabilizó alguna pantalla existente. |
| 5 | 31 ago–4 sep | — | Cierre de los 25 hallazgos bloqueantes y altos del Backend y los 16 del Portal: qué quedó pendiente y por qué, antes de entrar a construir funcionalidad nueva. |
| 6 | 7–11 sep | M3 — Pipeline de producción de extremo a extremo | Riesgo BE-R1 (el orquestador es el mayor bloque nuevo y camino crítico de M3): si el pipeline completo se demostró de punta a punta con gate humano firmado. |
| 7 | 14–18 sep | — | Riesgo BE-R6 (inyección de prompts) y BE-R5 (costo e imprevisibilidad del LLM): primeras señales reales de costo por ticket y de la suite de casos de inyección en CI. |
| 8 | 21–25 sep | M4 — QA auditable y expediente completo | Si el expediente de auditoría quedó verificable por ticket tal como exige el hito; estado de la deuda técnica declarada (no debe crecer dos sprints seguidos). |
| 9 | 28 sep–2 oct | — | Riesgo PT-R3 (volumen de pantallas pendientes) y PT-R10 (endpoints que el wireframe exige y aún no existen): cuánto de las siete pantallas nuevas del Portal quedó a medias. |
| 10 | 5–9 oct | M5 — Producto completo y observable | Accesibilidad y responsive del Portal en los tres anchos con axe sin violaciones críticas; si el asistente de onboarding, el bloque más grande del plan, quedó completo. |
| 11 | 12–16 oct | — | Riesgo BE-R9 (exposición de /internal/v1) y BE-R10 (contención del pool de conexiones): resultado del endurecimiento de seguridad y de la prueba de carga. |
| 12 | 19–23 oct | M6 — Release GA | Retrospectiva de cierre del plan completo: balance de los seis hitos, de las 43 hallazgos de la auditoría del Backend y de los 16 del Portal, y de toda la deuda técnica aceptada por escrito. |

# 9. Reglas ligadas a lo que salga de la retrospectiva

- Un hallazgo bloqueante detectado en cualquier momento entra al sprint en curso desplazando trabajo de menor prioridad; no se aplaza al siguiente sprint.

- Toda decisión técnica transversal que salga de una retrospectiva se registra como ADR numerado y se lleva al Architecture Board del miércoles siguiente.

- Un cambio de contrato que surja de una retrospectiva se anuncia en el Scrum de Scrums, se versiona y convive al menos un sprint con la versión anterior.

- El registro de deuda técnica no debe crecer dos sprints consecutivos; si una retrospectiva confirma que creció, la siguiente Sprint Planning prioriza reducirlo antes que tomar funcionalidad nueva.

# 10. Pendientes por confirmar

- Si el docente exige un formato específico de retrospectiva (por ejemplo Empezar/Dejar/Seguir, o Estrella de mar) en vez del propuesto en la sección 3.

- Si las actas de retrospectiva se entregan como evidencia del proyecto y, si es así, en qué formato.

- La fecha de cierre de hallazgos bloqueantes y altos (Sprint 4 según la métrica de programa, Sprint 5 según el documento de inicio de este equipo), para dejar una sola cifra en la métrica de la sección 4.