INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone

AUTOEVALUACIÓN FORMATIVA

Definición del Proyecto APT

KalliCode — Plataforma SaaS de automatización del ciclo de desarrollo de software mediante IA

Estudiante: Dan Retamal

Docente: José Luis Pino

Carrera: Ingeniería en Informática

Instancia: Autoevaluación formativa

Santiago, septiembre de 2026

# Índice

Índice	1

Abstract	1

English	1

Español	1

Desarrollo	1

1. Descripción del proyecto APT	1

2. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso	1

3. Relación del proyecto con los intereses profesionales	1

4. Argumento de factibilidad del proyecto dentro de la asignatura	1

5. Objetivos del proyecto	1

6. Propuesta metodológica de trabajo	1

7. Plan de trabajo para el proyecto APT	1

8. Propuesta de evidencias de logro	1

9. Indicadores de calidad según estándares de la disciplina	1

Individual Conclusions	1

Reflection	1

Referencias	1

# Abstract

## English

This report presents the formative self-assessment of the APT (Capstone) project definition: KalliCode, a multi-tenant SaaS platform that automates software delivery through an AI-orchestrated pipeline. The system receives client tickets, designs solution alternatives, executes code changes through three tiers of language models, enforces quality and security gates, requires human sign-off at defined checkpoints, and keeps an immutable audit trail. Development is organized into five independent subprojects under a twelve-sprint Scrum framework; this report is grounded specifically in the Backend and Portal subproject plans, which define the API, the AI orchestration engine and the client interface.

The document briefly describes the project and its relevance, argues its connection to the graduate profile competencies and to the author's professional interests in data science, software architecture and applied artificial intelligence, states clear objectives, proposes a working methodology and a work plan aligned to the program's milestones, and lists the evidence that will demonstrate the achievement of each activity. It closes with the disciplinary quality indicators required for the project's design presentation.

## Español

Este informe presenta la autoevaluación formativa de la definición del proyecto APT (Capstone): KalliCode, una plataforma SaaS multi-tenant que automatiza la entrega de software mediante un pipeline orquestado por inteligencia artificial. El sistema recibe tickets del cliente, diseña alternativas de solución, ejecuta cambios de código a través de tres tiers de modelos de lenguaje, aplica controles de calidad y seguridad, exige aprobación humana en puntos de control definidos y mantiene una auditoría inmutable. El desarrollo se organiza en cinco subproyectos independientes bajo un marco Scrum de doce sprints; este informe se apoya específicamente en los planes de los subproyectos Backend y Portal, que definen la API, el motor de orquestación de IA y la interfaz cliente.

El documento describe brevemente el proyecto y su relevancia, argumenta su vínculo con las competencias del perfil de egreso y con los intereses profesionales del autor en ciencia de datos, arquitectura de software e inteligencia artificial aplicada, plantea objetivos claros, propone una metodología de trabajo y un plan alineado a los hitos del programa, y enumera las evidencias que darán cuenta del logro de cada actividad. Cierra con los indicadores de calidad disciplinarios exigidos para la presentación del diseño del proyecto.

# Desarrollo

## 1. Descripción del proyecto APT

KalliCode es una plataforma SaaS multi-tenant que automatiza la producción de software mediante un pipeline orquestado por inteligencia artificial: recibe tickets del cliente, diseña alternativas de solución, ejecuta los cambios de código a través de tres tiers de modelos de lenguaje, aplica controles de calidad y seguridad, exige aprobaciones humanas en puntos de control (gates) y mantiene una auditoría inmutable de toda la operación. El desarrollo se reparte entre cinco equipos independientes de cuatro personas —CodeMapping, Database, Backend, Portal y Testing—, bajo un marco Scrum de doce sprints semanales entre agosto y octubre de 2026.

El punto de partida no es una hoja en blanco: existe un andamiaje (scaffold) funcional con un backend de 77 de los 79 endpoints especificados y un portal de doce vistas. Una auditoría técnica inicial, sin embargo, identificó 43 hallazgos en el backend (7 bloqueantes, 18 altos) y 28 en el portal (4 bloqueantes, 12 altos), concentrados en aislamiento multi-tenant, seguridad de sesión, idempotencia del pipeline y ausencia total de pruebas automatizadas. El proyecto combina entonces auditar y corregir lo que existe con construir lo que falta, sobre los subproyectos Backend y Portal que sustentan este informe.

## 2. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El proyecto cubre de forma directa y verificable las competencias declaradas en el perfil de egreso de Ingeniería en Informática:

| Competencia del perfil de egreso | Dominio | Vínculo con el proyecto APT |
| --- | --- | --- |
| Diseño de soluciones de software innovadoras y de calidad | Alto dominio | El pipeline de KalliCode exige diseñar controles de calidad explícitos (linter, pruebas, revisión, puertas de CI) y una Definición de Terminado verificable por ticket. |
| Diseño de soluciones según contexto organizacional | Alto dominio | La arquitectura multi-tenant con aislamiento por organización (RLS), los roles de acceso (RBAC) y el ciclo comercial por suscripción responden a un contexto SaaS real con múltiples clientes. |
| Diseño y proceso de ingeniería de requisitos | Excelente dominio | Los 79 endpoints del backend y las pantallas del portal se derivan de documentos de especificación formal que el proyecto exige interpretar, auditar y trazar hallazgo a hallazgo. |
| Diseño de software según ciclo de vida de software | Excelente dominio | El plan cubre auditoría, remediación, construcción y estabilización dentro de un marco Scrum de 12 sprints con Definición de Preparado y de Terminado explícitas. |
| Desarrollar proyectos de software para plataformas y dispositivos móviles | Excelente dominio | El portal cliente en React/TypeScript exige diseño responsive desde 375 px de ancho y accesibilidad WCAG 2.1 AA sobre una interfaz real. |
| Automatización de procesos a través de ciencia de datos | Alto dominio | El motor de IA clasifica tickets y genera código mediante tres tiers de modelos de lenguaje, y el grafo de código se modela en PostgreSQL con pgvector para búsqueda semántica. |
| Gestión de riesgos para proyectos | Alto dominio | Cada subproyecto documenta una matriz de riesgos con probabilidad, impacto y mitigación, revisada en cada sprint. |
| Conocimiento sobre arquitecturas en la nube | Alto dominio | El backend define despliegue en contenedores, red privada con mTLS para la API interna y una arquitectura pensada para nube pública (GCP/AWS). |

Las dos competencias de mayor dominio autoevaluado —ingeniería de requisitos y ciclo de vida del software— son también los ejes que estructuran el plan completo, ya que cada corrección y cada pantalla nueva se deriva de una especificación formal y se ejecuta dentro de un ciclo Scrum con fases explícitas de auditoría, remediación, construcción y estabilización.

## 3. Relación del proyecto con los intereses profesionales

El interés profesional se concentra en ciencia de datos, arquitectura de software e inteligencia artificial, y KalliCode ofrece evidencia concreta en los tres frentes: el motor LLM clasifica tickets y genera código mediante un catálogo de 21 plantillas distribuidas en tres tiers de costo/complejidad; la arquitectura converge toda la persistencia —incluido el grafo de código— hacia PostgreSQL con pgvector, con aislamiento multi-tenant por fila (RLS) y despliegue en contenedores con red privada; y la gestión del propio proyecto se apoya en datos —severidad de hallazgos, cobertura de pruebas, costo y latencia por ticket— como base de cada decisión de sprint. Esta coincidencia entre los intereses declarados y el contenido técnico reduce el riesgo de abandono durante las doce semanas del proyecto y permite profundizar en vez de solo cumplir.

## 4. Argumento de factibilidad del proyecto dentro de la asignatura

La factibilidad dentro del tiempo y el formato de la asignatura se sostiene en cuatro argumentos verificables en el propio diseño del programa:

- Hitos objetivos y medibles: el programa define seis hitos con criterio de cumplimiento demostrable en cada Sprint Review.

| Hito | Sprint | Criterio de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| M1 — Base ejecutable y verificable | S2 | CI en verde, aislamiento multi-tenant demostrado y contrato de API v1 congelado. |
| M2 — Grafo de código en PostgreSQL | S4 | Ingesta de un repositorio de referencia funcionando de extremo a extremo. |
| M3 — Pipeline de IA de extremo a extremo | S6 | Un ticket recorre triage→diseño→build, genera pasos de IA contabilizados y se detiene en un gate. |
| M4 — QA auditable y expediente completo | S8 | QA genera y ejecuta pruebas trazadas, sube evidencia inmutable; el portal muestra el expediente. |
| M5 — Producto completo y observable | S10 | Onboarding, consumo, facturación y notificaciones operativos; portal responsive y accesible. |
| M6 — Release GA | S12 | Endurecimiento de seguridad superado, UAT aceptado y documentación de release publicada. |

- Base de partida existente: el 97% de los endpoints del backend y las doce vistas del portal ya existen como scaffold, lo que concentra el esfuerzo inicial en corrección dirigida y no en construcción desde cero.

- Estimación y capacidad explícitas: cada equipo estima en Story Points con capacidad objetivo de 24–30 SP por sprint (4 personas), reservando ~20% para revisión e imprevistos.

- Riesgos identificados y mitigados: cada subproyecto documenta su matriz de riesgos (probabilidad, impacto, mitigación), revisada semanalmente en la Retrospectiva.

## 5. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Diseñar e implementar las correcciones y funcionalidades pendientes de los subproyectos Backend y Portal de KalliCode, aplicando prácticas profesionales de ingeniería de software —auditoría, remediación priorizada por severidad y desarrollo ágil— para alcanzar un producto SaaS multi-tenant seguro, funcional y verificable dentro de los doce sprints del programa.

Objetivos específicos

1. Cerrar el 100% de los hallazgos bloqueantes y altos de la auditoría inicial (16 en Portal, 25 en Backend) antes de finalizar el Sprint 5.

2. Implementar el orquestador del pipeline de IA (triage→diseño→build→QA→seguridad→deploy) con máquina de estados verificada, alcanzando el hito M3 en el Sprint 6.

3. Completar las pantallas y flujos pendientes del portal (onboarding, adjuntos, expediente, comparador de planes) conforme al wireframe y al contrato de API, alcanzando el hito M5 en el Sprint 10.

4. Establecer un andamiaje de calidad medible (cobertura de pruebas ≥80%, accesibilidad WCAG 2.1 AA, presupuestos de rendimiento) que sostenga el producto sin regresiones hasta el release del Sprint 12.

## 6. Propuesta metodológica de trabajo

El proyecto se ejecuta bajo el marco ágil Scrum, con sprints semanales de una semana de duración y roles definidos de Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo. Las ceremonias —Planning, Daily, Refinamiento y Retrospectiva/Review semanales— aseguran visibilidad continua del avance y permiten reajustar el alcance de sprints futuros según la velocidad real medida. Todo ticket debe cumplir una Definición de Preparado (DoR) antes de entrar al sprint y una Definición de Terminado (DoD) —pruebas, linter, revisión de código y documentación— antes de cerrarse. La revisión de código combina una auditoría inicial del scaffold, revisión continua vía Pull Requests con checklist, y puertas automáticas en integración continua que bloquean el merge si no se cumplen los umbrales de calidad definidos.

Esta metodología es coherente con los estándares de la disciplina de ingeniería de software: prioriza la corrección de riesgo alto antes que la construcción de funcionalidad nueva, mide el progreso con métricas objetivas y trata cada hallazgo de auditoría como un ticket con su propia prueba de regresión, evitando que el defecto se reintroduzca.

## 7. Plan de trabajo para el proyecto APT

El plan de trabajo se organiza en cinco fases alineadas a los doce sprints del programa y a los seis hitos compartidos:

| Fase | Foco | Actividades principales |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 (S1–S2) | Fundaciones y aislamiento | Andamiaje de pruebas/CI, cierre de fugas cross-tenant, revocación efectiva de sesión. |
| Fase 2 (S3–S5) | Cierre de bloqueantes y núcleo del pipeline | Idempotencia real, orquestador con triage completo, motor LLM robusto; cierre de los 16–25 hallazgos bloqueantes y altos. |
| Fase 3 (S6–S9) | Producto funcional de extremo a extremo | Pipeline completo con gates, QA auditable, pantallas pendientes del portal (onboarding, adjuntos, expediente). |
| Fase 4 (S10) | Completitud del producto | Ciclo comercial correcto, observabilidad, portal responsive/accesible en los tres idiomas. |
| Fase 5 (S11–S12) | Endurecimiento y release | Red privada, presupuestos de rendimiento, UAT por rol, documentación y release GA. |

## 8. Propuesta de evidencias de logro

Cada objetivo y actividad del plan se acompaña de evidencia verificable y no solo declarativa:

| Actividad / objetivo | Evidencia propuesta |
| --- | --- |
| Corrección de hallazgos bloqueantes/altos | Registro de auditoría con severidad y estado, más la prueba automatizada que falla si el defecto se reintroduce (Anexo de trazabilidad hallazgo→ticket). |
| Pipeline de IA funcionando (M3) | Grabación de demostración de un ticket recorriendo triage→diseño→build→gate, con el registro de pasos LLM contabilizados por tier. |
| Calidad de código | Informe de cobertura de pruebas del CI, historial de ejecuciones verdes y checklist de revisión de Pull Requests. |
| Accesibilidad y responsive del portal | Reporte de auditoría @axe-core sin violaciones críticas/graves en los tres anchos evaluados. |
| Rendimiento | Métricas de Largest Contentful Paint / Interaction to Next Paint y presupuesto de tamaño de paquete, medidas en el entorno de demostración. |
| Cumplimiento de contrato de API | Comparación automática entre el OpenAPI publicado v1 y las rutas implementadas, sin divergencias abiertas. |
| Aceptación de usuario (M6) | Acta de UAT firmada por rol y checklist de release (smoke test) en verde. |

## 9. Indicadores de calidad según estándares de la disciplina

Para cada competencia del perfil de egreso involucrada, el proyecto presenta indicadores de calidad disciplinarios verificables en su diseño:

- Diseño de soluciones de calidad: criterios alineados a ISO/IEC 25010 (funcionalidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad), verificados mediante cobertura de pruebas y puertas de CI.

- Ingeniería de requisitos: trazabilidad completa entre especificación (Documento Técnico, OpenAPI, wireframes) y hallazgos/tickets, registrada en un anexo de trazabilidad.

- Seguridad: prácticas alineadas a OWASP ASVS (gestión de sesión, control de acceso, protección de secretos) y a Retry-After/rate limiting para transporte.

- Accesibilidad y experiencia multiplataforma: cumplimiento de WCAG 2.1 nivel AA verificado con @axe-core en cada sprint desde el S5.

- Arquitectura en la nube: principios de un Well-Architected Framework (aislamiento, resiliencia, observabilidad, costo) aplicados al despliegue en contenedores y red privada.

- Gestión de riesgos: matrices de riesgo con probabilidad/impacto/mitigación revisadas en cada Retrospectiva, conforme a prácticas de PMBOK para gestión ágil de riesgos.

Estos indicadores se contrastarán con la pauta de autoevaluación entregada en el AVA, identificando para cada uno si el nivel de logro actual corresponde a Inicial, En desarrollo o Completamente logrado, con el fin de ajustar la propuesta antes de la evaluación sumativa.

# Individual Conclusions

The analysis presented in this self-assessment supports KalliCode as a solid and feasible APT project for the Capstone course. Its relevance does not rest only on addressing a current industry topic — AI-assisted software delivery automation — but on requiring verifiable solutions to the same problems faced by professional software teams: tenant data isolation, cost and risk control in automated systems, decision traceability, and measurable quality at every delivery.

The alignment between the project and the graduate profile competencies is not artificial: the two competencies with the highest self-assessed mastery — requirements engineering and software lifecycle design — are precisely the axes that structure the entire work plan, while cloud architecture and data-driven automation find concrete evidence in real technical decisions, such as converging persistence into PostgreSQL with pgvector or deploying with private networking.

The defined objectives, methodology, work plan and evidence proposal show that the project scope is neither vague nor oversized for the twelve weeks available: milestones are objective, capacity is explicitly estimated, and risks are documented with mitigations. This self-assessment identifies the current definition as strong on relevance, competency alignment and feasibility, with the main area to reinforce before the summative evaluation being a more granular mapping between each quality indicator and its concrete source of verification.

# Reflection

Working through this formative self-assessment made me realize that the strongest argument for this project is not its technical sophistication but its connection to my own professional interests in data science, software architecture and applied artificial intelligence. Choosing a project that already matches what I want to specialize in changes how I approach the twelve weeks ahead: it is not just coursework to complete, but a chance to build real depth in areas I plan to pursue professionally.

I also recognize that the greatest learning opportunity here is not building new functionality on an empty codebase, but auditing, prioritizing and correcting defects on a real system before extending it. That discipline — treating every defect as a ticket with its own regression test, and every milestone as something to demonstrate rather than assume — is closer to actual engineering practice than a from-scratch project would be, and it is the mindset I intend to strengthen as I move from this formative definition toward the summative evaluation.

Finally, this exercise showed me where my definition still needs work: I need to revisit the quality-indicator table against the official rubric downloaded from the AVA, confirm with my instructor which indicators apply to my specific scope, and request feedback before the next milestone, so that the adjustments happen now rather than after the summative evaluation.

# Referencias

KalliCode. (2026). Plan Scrum 3 – Backend [Documento interno de planificación de proyecto, Equipo 3].

KalliCode. (2026). Plan Scrum 4 – Portal [Documento interno de planificación de proyecto, Equipo 4].

International Organization for Standardization. (2011). ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).

OWASP Foundation. (2021). OWASP Application Security Verification Standard (ASVS).

World Wide Web Consortium. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.).