INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone

AUTOEVALUACIÓN FORMATIVA

Definición del Proyecto APT

KalliCode — Plataforma SaaS de automatización del ciclo de desarrollo de software mediante IA

Estudiante: Macarena Silva

Docente: José Luis Pino

Carrera: Ingeniería en Informática

Instancia: Autoevaluación formativa

Santiago, septiembre de 2026

# Índice

Abstract	2

English	2

Español	2

Desarrollo	3

1. Descripción del proyecto APT	3

2. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso	3

3. Relación del proyecto con los intereses profesionales	4

4. Argumento de factibilidad del proyecto dentro de la asignatura	4

5. Objetivos del proyecto	4

6. Propuesta metodológica de trabajo	5

7. Plan de trabajo para el proyecto APT	6

8. Propuesta de evidencias de logro	6

9. Indicadores de calidad según estándares de la disciplina	7

Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.	7

Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.	7

Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.	7

Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.	8

Individual Conclusions	9

Reflection	9

Referencias	10

# Abstract

## English

This report presents the formative self-assessment of the APT (Capstone) project definition: KalliCode, a multi-tenant SaaS platform that automates software delivery through an AI-orchestrated pipeline. The system receives client tickets, designs solution alternatives, executes code changes through a tiered language-model engine, enforces quality and security gates, requires human sign-off at defined checkpoints, and keeps an immutable audit trail. Development is organized into five independent subprojects under a twelve-sprint Scrum framework; this report is grounded specifically in the Backend and Portal subproject plans, which define the API, the AI orchestration engine and the client interface.

The document briefly describes the project and its relevance, argues its connection to the graduate profile competencies and to the author's professional interest in the design, development and management of systems built on large language models (LLMs), states clear objectives, proposes a working methodology and a work plan aligned to the program's milestones, and lists the evidence that will demonstrate the achievement of each activity. It closes with the disciplinary quality indicators required for the project's design presentation.

## Español

Este informe presenta la autoevaluación formativa de la definición del proyecto APT (Capstone): KalliCode, una plataforma SaaS multi-tenant que automatiza la entrega de software mediante un pipeline orquestado por inteligencia artificial. El sistema recibe tickets del cliente, diseña alternativas de solución, ejecuta cambios de código a través de un motor de modelos de lenguaje organizado en tiers de costo y complejidad, aplica controles de calidad y seguridad, exige aprobación humana en puntos de control definidos y mantiene una auditoría inmutable. El desarrollo se organiza en cinco subproyectos independientes bajo un marco Scrum de doce sprints; este informe se apoya específicamente en los planes de los subproyectos Backend y Portal, que definen la API, el motor de orquestación de IA y la interfaz cliente.

El documento describe brevemente el proyecto y su relevancia, argumenta su vínculo con las competencias del perfil de egreso y con el interés profesional de la autora en el diseño, desarrollo y gestión de sistemas basados en modelos de lenguaje (LLM), plantea objetivos claros, propone una metodología de trabajo y un plan alineado a los hitos del programa, y enumera las evidencias que darán cuenta del logro de cada actividad. Cierra con los indicadores de calidad disciplinarios exigidos para la presentación del diseño del proyecto.

# Desarrollo

## 1. Descripción del proyecto APT

KalliCode es una plataforma SaaS multi-tenant que automatiza la producción de software mediante un pipeline orquestado por inteligencia artificial: recibe tickets del cliente, diseña alternativas de solución, ejecuta los cambios de código a través de un motor de modelos de lenguaje organizado en tiers de costo y complejidad, aplica controles de calidad y seguridad, exige aprobaciones humanas en puntos de control (gates) y mantiene una auditoría inmutable de toda la operación. El desarrollo se reparte entre cinco equipos independientes de cuatro personas —CodeMapping, Database, Backend, Portal y Testing—, bajo un marco Scrum de doce sprints semanales entre agosto y octubre de 2026.

El punto de partida no es una hoja en blanco: existe un andamiaje (scaffold) funcional con un backend de 77 de los 79 endpoints especificados y un portal de doce vistas. Una auditoría técnica inicial identificó 43 hallazgos en el backend (7 bloqueantes, 18 altos) y 28 en el portal (4 bloqueantes, 12 altos), concentrados en aislamiento multi-tenant, seguridad de sesión, idempotencia del pipeline y ausencia total de pruebas automatizadas. Desde mi interés particular, el eje más atractivo del proyecto es que el motor de IA todavía no existe como orquestador central: cada etapa del pipeline (triage, diseño, build, QA, seguridad, deploy) ya está especificada como cadenas de prompts versionadas con enrutamiento dinámico entre dos tiers de modelo, pero falta construir la máquina de estados que las conecte, valide cada salida contra esquema y decida cuándo escalar de tier o a un humano — es decir, construir el propio motor LLM de principio a fin.

## 2. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El proyecto cubre de forma directa y verificable las cuatro competencias declaradas en el perfil de egreso de Ingeniería en Informática que aplican a mi aporte en Backend y Portal:

| Competencia del perfil de egreso | Dominio | Vínculo con el proyecto APT |
| --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Alto dominio | La etapa de QA del pipeline deriva casos de prueba directamente de los criterios de aceptación mediante una cadena LLM y los convierte en specs Playwright y flujos Maestro ejecutables, validándolos estáticamente y aplicando hasta dos rondas de reparación automática antes de registrarlos; diseñar y certificar que ese generador produce pruebas confiables sobre el producto y sobre el propio proceso de generación es un ejercicio directo de esta competencia. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Alto dominio | El enrutador de modelos decide, paso a paso, entre un tier económico (Flash) y uno de mayor razonamiento (Pro) según la complejidad estimada en Triage; gestionar el proyecto implica también gestionar ese costo y esa latencia como recursos del sprint, ofreciendo al equipo alternativas concretas sobre qué pasos del pipeline pueden degradarse a un tier menor sin comprometer la calidad ni el presupuesto. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Excelente dominio | El grafo de conocimiento de KalliCode combina capas deterministas (código, esquema de base de datos) con una capa semántica construida por una cadena LLM de cinco pasos que induce la ontología de negocio del sistema de cada cliente; definir cómo ese enriquecimiento se valida contra esquema, se cura por un humano bajo el umbral de confianza y escala a nuevos clientes es esta competencia aplicada directamente a datos generados por IA. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Excelente dominio | El motor de orquestación de IA —máquina de estados por ticket, enrutamiento entre tiers, cadenas de prompts versionadas, validación estricta contra esquema y reintentos localizados por paso— es la pieza de software central que aún falta construir en el proyecto; sistematizar su desarrollo y mantenimiento es el objetivo que más se conecta con mi interés profesional. |

Las dos competencias de mayor dominio autoevaluado —construir modelos de datos y desarrollar una solución de software— son también los ejes que estructuran mi aporte principal al proyecto, ya que el motor LLM y la capa semántica del grafo de conocimiento son, a la vez, la solución de software central que falta construir y el modelo de datos que debe sostenerla.

## 3. Relación del proyecto con los intereses profesionales

Mi interés profesional se concentra en el diseño, desarrollo y gestión de sistemas de inteligencia artificial basados en modelos de lenguaje (LLM), entendido de forma amplia: no solo la escritura de prompts, sino la arquitectura completa que los rodea — enrutamiento entre tiers de modelo según costo y complejidad, cadenas de prompts versionadas y auditables paso a paso, validación estricta de cada salida contra un esquema, lógica de reintento y escalado automático, y mitigación de los riesgos propios de los sistemas basados en LLM, como la inyección de prompts o la incorporación de datos alucinados que no deben entrar sin curación humana al grafo de conocimiento.

KalliCode ofrece evidencia concreta de ese interés en todo el sistema, no solo en un componente aislado: el motor de orquestación enruta cada paso de triage, diseño, build, QA y seguridad entre dos tiers de modelo según una complejidad estimada dinámicamente, y escala automáticamente cuando la confianza es baja o la validación de esquema falla dos veces; el generador de pruebas usa esa misma arquitectura de cadenas para producir specs Playwright y flujos Maestro con reparación automática; y el motor de CodeMapping usa una cadena de cinco pasos para inducir la ontología de negocio de cada cliente a partir del grafo de código y la documentación, dejando en cola de curación humana todo enlace bajo el umbral de confianza. Esta coincidencia entre mi interés declarado y el contenido técnico reduce el riesgo de abandono durante las doce semanas y me permite orientar mi aporte al equipo hacia la construcción del orquestador central y el endurecimiento del motor LLM, que hoy es el componente más grande que falta por construir en el proyecto.

## 4. Argumento de factibilidad del proyecto dentro de la asignatura

## El proyecto es factible de realizar dentro del tiempo y el formato de la asignatura porque no parte de una hoja en blanco: existe un andamiaje (scaffold) funcional con un backend de 77 de los 79 endpoints especificados, un portal de doce vistas, y un Documento Técnico de Funcionamiento que ya detalla, etapa por etapa, las cadenas de prompts, el enrutamiento entre tiers de modelo y los esquemas de validación que debe implementar el motor de IA. Esto significa que buena parte del trabajo de los doce sprints es corrección dirigida y construcción sobre una especificación ya definida, y no diseño exploratorio desde cero, lo que reduce el riesgo de que el alcance se vuelva impredecible.

## En cuanto a materiales y recursos, el proyecto no exige infraestructura fuera del alcance del programa: el acceso a los modelos de lenguaje (ya sea el despliegue soberano con DeepSeek-V4 o los tiers equivalentes en la nube), las herramientas de validación de esquema, y el stack de desarrollo (React/TypeScript, FastAPI, PostgreSQL) son tecnologías estándar que el equipo ya maneja. La capacidad de trabajo también está dimensionada de forma realista: el programa define una velocidad objetivo de 24–30 story points por sprint por equipo de cuatro personas, reservando cerca de un 20% para revisión e imprevistos, lo que permite planificar el backlog en tickets pequeños y verificables en vez de depender de entregas monolíticas.

## El principal factor facilitador es que el programa define seis hitos objetivos y medibles —desde una base ejecutable en el Sprint 2 hasta el release general en el Sprint 12— con un criterio de cumplimiento demostrable en cada Sprint Review, lo que da al equipo puntos de control claros para detectar desviaciones a tiempo. Los principales factores obstaculizadores son la interdependencia entre los cinco subproyectos (CodeMapping, Database, Backend, Portal y Testing), que puede generar bloqueos si una pieza compartida se atrasa, y el volumen de hallazgos de la auditoría técnica inicial (43 en el backend y 28 en el portal, varios bloqueantes), que compite por tiempo con la construcción de funcionalidad nueva.

## Frente a esas dificultades, el propio diseño del programa plantea cómo abordarlas: cada subproyecto documenta una matriz de riesgos con probabilidad, impacto y mitigación, revisada semanalmente en la Retrospectiva, de modo que los bloqueos entre equipos se detectan y renegocian sprint a sprint en vez de descubrirse al final. Y la metodología prioriza explícitamente cerrar primero los hallazgos bloqueantes y altos de la auditoría —antes de finalizar el Sprint 5— por sobre construir funcionalidad nueva, lo que evita que el equipo avance sobre una base inestable y concentra el riesgo más alto en la primera mitad del proyecto, cuando todavía hay margen de tiempo para corregir el rumbo.5. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Diseñar e implementar el motor de orquestación de IA y las funcionalidades pendientes de los subproyectos Backend y Portal de KalliCode, aplicando prácticas profesionales de ingeniería de software y de sistemas basados en modelos de lenguaje —enrutamiento por tiers, validación de esquema, auditoría paso a paso— para alcanzar un producto SaaS multi-tenant seguro, funcional y verificable dentro de los doce sprints del programa.

Objetivos específicos

1. Cerrar el 100% de los hallazgos bloqueantes y altos de la auditoría inicial (16 en Portal, 25 en Backend) antes de finalizar el Sprint 5.

2. Implementar el orquestador del pipeline de IA (triage→diseño→build→QA→seguridad→deploy) como una máquina de estados verificada, con enrutamiento dinámico entre tiers de modelo y escalado automático ante baja confianza o fallas de validación de esquema, alcanzando el hito M3 en el Sprint 6.

3. Completar las pantallas y flujos pendientes del portal (onboarding, adjuntos, expediente, comparador de planes) conforme al wireframe y al contrato de API, alcanzando el hito M5 en el Sprint 10.

4. Establecer un andamiaje de calidad medible para el motor LLM (cobertura de pruebas ≥80%, tasa de éxito de validación de esquema por paso, trazabilidad de costo y tier por ticket) que sostenga el producto sin regresiones hasta el release del Sprint 12.

## 6. Propuesta metodológica de trabajo

El proyecto se ejecuta bajo el marco ágil Scrum, con sprints semanales de una semana de duración y roles definidos de Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo. Las ceremonias —Planning, Daily, Refinamiento y Retrospectiva/Review semanales— aseguran visibilidad continua del avance y permiten reajustar el alcance de sprints futuros según la velocidad real medida. Todo ticket debe cumplir una Definición de Preparado (DoR) antes de entrar al sprint y una Definición de Terminado (DoD) —pruebas, linter, revisión de código, registro del tier y modelo usado por cada paso de IA involucrado, y documentación— antes de cerrarse. La revisión de código combina una auditoría inicial del scaffold, revisión continua vía Pull Requests con checklist, y puertas automáticas en integración continua que bloquean el merge si no se cumplen los umbrales de calidad definidos.

Esta metodología es coherente con los estándares de la disciplina de ingeniería de software: prioriza la corrección de riesgo alto antes que la construcción de funcionalidad nueva, mide el progreso con métricas objetivas —incluida la tasa de éxito de validación de esquema por paso del motor LLM— y trata cada hallazgo de auditoría como un ticket con su propia prueba de regresión, evitando que el defecto se reintroduzca.

## 7. Plan de trabajo para el proyecto APT

El plan de trabajo se organiza en cinco fases alineadas a los doce sprints del programa y a los seis hitos compartidos, con foco en mi aporte a la construcción del orquestador y el motor LLM:

| Fase | Foco | Actividades principales |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 (S1–S2) | Fundaciones y aislamiento | Andamiaje de pruebas/CI, cierre de fugas cross-tenant, revocación efectiva de sesión. |
| Fase 2 (S3–S5) | Cierre de bloqueantes y núcleo del pipeline | Idempotencia real, construcción del orquestador con triage completo, primer enrutamiento estable entre tiers del motor LLM; cierre de los 16–25 hallazgos bloqueantes y altos. |
| Fase 3 (S6–S9) | Producto funcional de extremo a extremo | Pipeline completo con gates, escalado automático de tier ante baja confianza, QA auditable, pantallas pendientes del portal (onboarding, adjuntos, expediente). |
| Fase 4 (S10) | Completitud del producto | Ciclo comercial correcto, observabilidad de costo y latencia por ticket, portal responsive/accesible en los tres idiomas. |
| Fase 5 (S11–S12) | Endurecimiento y release | Red privada, presupuestos de rendimiento, UAT por rol, documentación y release GA. |

## 8. Propuesta de evidencias de logro

Cada objetivo y actividad del plan se acompaña de evidencia verificable y no solo declarativa:

| Actividad / objetivo | Evidencia propuesta |
| --- | --- |
| Corrección de hallazgos bloqueantes/altos | Registro de auditoría con severidad y estado, más la prueba automatizada que falla si el defecto se reintroduce (Anexo de trazabilidad hallazgo→ticket). |
| Motor LLM funcionando (M3) | Grabación de demostración de un ticket recorriendo triage→diseño→build→gate, con el registro de pasos de IA contabilizados por tier, modelo y resultado de validación de esquema. |
| Calidad de código | Informe de cobertura de pruebas del CI, historial de ejecuciones verdes y checklist de revisión de Pull Requests. |
| Trazabilidad del motor de IA | Bitácora por ticket con tier utilizado por paso, número de reintentos y escalados, y costo/latencia asociados. |
| Cumplimiento de contrato de API | Comparación automática entre el OpenAPI publicado v1 y las rutas implementadas, sin divergencias abiertas. |
| Aceptación de usuario (M6) | Acta de UAT firmada por rol y checklist de release (smoke test) en verde. |

## 9. Indicadores de calidad según estándares de la disciplina

De acuerdo con la pauta de autoevaluación, para cada una de las cuatro competencias del perfil de egreso involucradas en mi aporte al proyecto seleccioné los siguientes indicadores de calidad disciplinarios, que se revisarán contra la pauta oficial descargada del AVA para determinar si su nivel de logro actual corresponde a Inicial, En desarrollo o Completamente logrado:

### Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

- 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

- 1.2 Aplica pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

- 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas.

### Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.

- 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.

- 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.

### Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.

- 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.

- 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.

### Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

- 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

- 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

- 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

Individual Conclusions

The analysis presented in this self-assessment supports KalliCode as a solid and feasible APT project for the Capstone course, particularly from the perspective of large language model systems. Its relevance does not rest only on addressing a current industry topic — AI-assisted software delivery automation — but on requiring a verifiable, production-grade LLM orchestration engine: tiered model routing, versioned and auditable prompt chains, strict schema validation, and automatic escalation, all of which are the same building blocks used in professional AI systems today.

The alignment between the project and my professional interest is not artificial: the component that is still missing from KalliCode — the central AI orchestrator that connects triage, design, build, QA, security and deploy — is precisely the system I want to specialize in designing and maintaining. The competencies with the highest self-assessed mastery in this report, building data models and developing a software solution, both converge on that same orchestrator and the semantic knowledge graph it depends on.

The defined objectives, methodology, work plan and evidence proposal show that the project scope is neither vague nor oversized for the twelve weeks available: milestones are objective, capacity is explicitly estimated, and risks — including LLM-specific ones such as tier cost overruns and schema-validation failure rates — are documented with mitigations. This self-assessment identifies the current definition as strong on relevance, competency alignment and feasibility, with the main area to reinforce before the summative evaluation being a more granular mapping between each selected quality indicator and its concrete source of verification within the orchestrator's design.

# Reflection

Working through this formative self-assessment made me realize that the strongest argument for this project is not its technical sophistication but its direct connection to what I want to specialize in: the design, development and management of systems built on large language models. Choosing a project whose single biggest missing piece is exactly that kind of system changes how I approach the twelve weeks ahead — it is not just coursework to complete, but a chance to build a working AI orchestration engine end to end, from prompt chain design to tier routing to schema-validated outputs.

I also recognize that the greatest learning opportunity here is not writing isolated prompts, but designing the surrounding architecture that makes an LLM system trustworthy in production: retries localized to the failing step, automatic escalation when confidence is low, a human curation queue for anything below a confidence threshold before it reaches the knowledge graph, and full traceability of which model produced which output. That discipline — treating the model as a component that proposes while deterministic tools execute and validate — is closer to how professional AI systems are actually built than a project centered only on prompting would be, and it is the mindset I intend to strengthen as I move from this formative definition toward the summative evaluation.

Finally, this exercise showed me where my definition still needs work: I need to revisit the quality-indicator table against the official rubric downloaded from the AVA, confirm with my instructor and my teammates which indicators apply specifically to the orchestrator and the LLM engine within the Backend and Portal subprojects, and request feedback before the next milestone, so that the adjustments happen now rather than after the summative evaluation.

# Referencias

KalliCode. (2026). Plan Scrum 3 – Backend [Documento interno de planificación de proyecto, Equipo 3].

KalliCode. (2026). Plan Scrum 4 – Portal [Documento interno de planificación de proyecto, Equipo 4].

KalliCode. (2026). Documento Técnico de Funcionamiento [Documento interno de especificación técnica].

International Organization for Standardization. (2011). ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).

OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10 for Large Language Model Applications.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.).